СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

СЕЛЯВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛИСКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

__________________________________________________

РЕШЕНИЕ

от «30»  марта  2017 г.      № 81

с. Селявное

Об утверждении   программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Селявинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области»  на 2017 – 2029 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации  от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городских округов», руководствуясь Уставом Селявинского  сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области, Совет народных депутатов Селявинского  сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области,

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемую программу «Комплексное развитие систем  коммунальной инфраструктуры Селявинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области» на 2017 – 2029 годы.

- Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования.

Председатель Совета  народных депутатов

Селявинского сельского поселения                                         	 Т.В. Болдина

Глава  Селявинского сельского поселения             		 А.Н. Семченко

|  | УТВЕЖДЕНА решением Совета народных депутатов Селявинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области от «30» марта 2017 г. № 81 |
| --- | --- |

ПРОГРАММА

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ

СИСТЕМ  КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

СЕЛЯВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛИСКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

на 2017-2029 годы

Оглавление

Введение…………………………………………………………………………1

Паспорт программы……………………………………………………………5

- Общие сведения…………………………………………………………………9

  - Краткая характеристика……………………………………………..9

- Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры………………………………………………………………11

  - Система электроснабжения…………………………………………11

  - Система газоснабжения……………………………………………..13

  - Система теплоснабжения……………………………………………15

  - Система водоснабжения…………………………………………….16

  - Система водоотведения……………………………………………..18

  - Сбор и вывоз ТБО……………………………………………………18

- План развития Селявинского сельского поселения, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период 2017 – 2019 годы………………………………………………………………19

3.1. Жилищное строительство…………………………………………….. 19

3.2. Прогнозируемый спрос на коммунальные  ресурсы………………21

- Перечень мероприятий и целевых  показателей коммунальной инфраструктуры………………………………………………………………..24

  - Основные мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры…………………………………………………….24

    - Система электроснабжения………………………………………….24

    - Система теплоснабжения……………………………………………24

    - Система водоснабжения…………………………………………….25

    - Сбор и вывоз ТБО…………………………………………………..25

    - Система газоснабжения……………………………………………..25

  - Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры…25

- Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой…………………………………………………………………….31

- Обосновывающие материалы………………………………………………..34

  - Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные  ресурсы……………………………………………………………….34

  - Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной  инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки Селявинского сельского поселения……………….34

  - Характеристика состояния  и проблем коммунальной инфраструктуры………………………………………………………37

    - Система водоснабжения……………………………………………..37

    - Система водоотведения……………………………………………...37

    - Система электроснабжения…………………………………………38

    - Система газоснабжения…………………………………………….38

    - Система теплоснабжения……………………………………………38

    - Сбор и вывоз ТБО……………………………………………………38

  - Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности……………………………………………………….39

  - Обоснование целевых показателей развития соответствующей коммунальной инфраструктуры……………………………………40

  - Перечень инвестиционных проектов в отношении систем коммунальной инфраструктуры……………………………………41

  - Предложения по организации реализации инвестиционных проектов……………………………………………………………….42

  - Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры……………………………………………………..42

  - Оценка совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности …………………………….43

  - Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе на предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату коммунальных услуг…45

# ВВЕДЕНИЕ

Программа  «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Селявинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области» (далее – Программа) разработана в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, а также Федерального закона от 22.12.2004 № 210 «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Генерального плана Селявинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры – документ, устанавливающий перечень мероприятий по строительству, реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, которые предусмотрены соответственно схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, программами в области обращения с отходами.

Система коммунальной инфраструктуры – комплекс технологически связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, а также объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов.

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры – программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Ответственность за разработку Программы и ее утверждение закреплены за органами местного самоуправления. Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры разрабатывается организациями коммунального комплекса, согласуется и представляется в орган регулирования или утверждается представительным органом муниципального образования.

На основании утвержденной Программы орган местного самоуправления может определять порядок и условия разработки производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с учетом местных особенностей и муниципальных правовых актов. Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса муниципального образования.

Утвержденная Программа является документом, на основании которого органы местного самоуправления и организации коммунального комплекса принимают решение о подготовке проектной документации на различные виды объектов капитального строительства (объекты производственного назначения – головные объекты систем коммунальной инфраструктуры и линейные объекты систем коммунальной инфраструктуры), о подготовке проектной документации в отношении отдельных этапов строительства, реконструкции и капитального ремонта перечисленных объектов капитального строительства.

Логика разработки Программы базируется на необходимости достижения целевых уровней индикаторов состояния коммунальной инфраструктуры Селявинского сельского поселения, которые одновременно являются индикаторами выполнения производственных и инвестиционных программ организациями коммунального комплекса при соблюдении ограничений по финансовой нагрузке на семейные и местный бюджет, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг для потребителей. Коммунальные системы – капиталоёмкие и масштабны. Отсюда достижение существенных изменений параметров их функционирования за ограниченный интервал времени затруднительно. В виду этого Программа рассматривается на длительном временном интервале (до 2029 года).

Целью разработки Программы является обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития Селявинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области (далее – Селявинское сельское поселение) на период 2017–2029 г.г.

Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Селявинского сельского поселения.

Основными задачами Программы являются:

- инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры Селявинского сельского поселения;

- взаимоувязанное по срокам и объемам финансирования перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры Селявинского сельского поселения;

- разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры Селявинского сельского поселения;

- повышение надежности коммунальных систем Селявинского сельского поселения и качества коммунальных услуг;

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры  Селявинского сельского поселения;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры Селявинского сельского поселения;

- обеспечение   сбалансированности   интересов   субъектов   коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Формирование и реализация Программы базируется на следующих принципах:

- целевом – мероприятия и решения Программы должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- системности – рассмотрение всех субъектов коммунальной инфраструктуры поселения  как единой системы с учетом взаимного влияния всех элементов Программы друг на друга;

- комплексности – формирование Программы в увязке с различными целевыми программами (областными, муниципальными, предприятий и организаций), реализуемыми на территории Селявинского сельского поселения.

Перспективные показатели развития Селявинского сельского поселения являются основой для разработки Программы и формируются на основании:

- Генерального плана Селявинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области;

- Правил землепользования и застройки Селявинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области.

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами и документами:

- Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

- Указом Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»;

- постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 № 464 «Об утверждении Правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере электро-и (или) теплоснабжения»;

- постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»;

- постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

- постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 857 «Об особенностях применения в 2012-2014 годах правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

- приказом Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008 № 48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- приказом Министерства регионального развития РФ от 10.07.2007 № 45, содержащего методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и методические рекомендации по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса;

- инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, расположенных на территории Селявинского сельского поселения и (или) осуществляющих деятельность на территории Селявинского сельского поселения;

- программами энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций коммунального комплекса, расположенных на территории Муниципального образования и (или) осуществляющих деятельность на территории Муниципального образования (при их наличии).

- методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденные Приказом Министерства регионального развития РФ № 359/ГС от 01.10.2013 г.

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Селявинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области» на 2017 – 2019 г.г. (далее Программа) |
| --- | --- |
| Нормативно-правовая база разработки Программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 № 102-р «Об утверждении концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010 – 2020 годы»; - Устав Селявинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области; - Генеральный план Селявинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области |
| Разработчик Программы | Администрация Селявинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Селявинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области |
| Соисполнители Программы | ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «МРСК-Центра» - «Воронежэнерго», ООО «Аквалис» |
| Цели Программы | - качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей; - увеличение пропускной способности ресурсопроводящих сетей; - увеличение свободных мощностей для перспективы развития Селявинского сельского поселения; - улучшение экологической обстановки в сельском поселении; - достижение сбалансированности коммунальных систем; - увеличение доступности ресурса для потребителей. |
| Задачи Программы | - инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры Селявинского сельского поселения; - взаимосвязанное по срокам и объемам финансирования перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры Селявинского сельского поселения; - разработка мероприятия по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры Селявинского сельского поселения; - повышение надежности коммунальных систем Селявинского сельского поселения и качества коммунальных услуг, предоставляемых потребителям; - совершенствование механизмов развития энергосбережение и повышение энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры Селявинского сельского поселения; - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры Селявинского сельского поселения; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |
| Целевые показатели Целевые показатели | Электроснабжение: - аварийность системы коммунальной инфраструктуры, ед/км; - перебои в снабжении потребителей, час/чел; - продолжительность поставки услуг, час/день; - уровень потерь, %; - износ системы коммунальной инфраструктуры, %; - удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %; - обеспеченность потребления товаров и услуги приборами учета, %; - доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, %; - удельное электропотребление, кВтч/чел. Водоснабжение: - аварийность системы коммунальной инфраструктуры, ед/км; - перебои в снабжении потребителей, час/чел; - продолжительность поставки услуг, час/день; - уровень потерь, %; - износ системы коммунальной инфраструктуры, %; - удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %; - обеспеченность потребления товаров и услуги приборами учета, %; - соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям, %; - доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, %; - удельное водопотребление, куб. м/чел. Газоснабжение: - аварийность системы коммунальной инфраструктуры, ед/км; - перебои в снабжении потребителей, час/чел; - продолжительность поставки услуг, час/день; - уровень потерь, %; - износ системы коммунальной инфраструктуры, %; - удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %; - обеспеченность потребления товаров и услуги приборами учета, %; - доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, %; - удельное газопотребление, куб. м/чел. Теплоснабжение: - аварийность системы коммунальной инфраструктуры, ед/км; - перебои в снабжении потребителей, час/чел; - продолжительность поставки услуг, час/день; - уровень потерь, %; - удельный вес оборудования, нуждающегося в замене, %. Сбор и вывоз ТБО: - доля населения, охваченного организованным сбором и вывозом отходов, в общей численности населения сельского поселения, %; - число несанкционированных свалок, находящихся на территории сельского поселения, ед. |
| Срок и этапы реализации Программы | 2017 - 2029 г.г. |
| Объемы требуемых капитальных вложений Объемы требуемых капитальных вложений | Объем финансирования Программы составляет 5870,0 тыс.руб., в т.ч. за счет средств: - местного бюджета в объеме 5240,0 тыс. руб.; - внебюджетных источников в объеме 630,0 тыс. руб.; по годам: 2017 г. – 880,0 тыс. руб.; 2018 г. – 520,0 тыс. руб.; 2019 г. – 470,0 тыс. руб.; 2020 г. – 400,0 тыс. руб.; 2021 г. – 400,0 тыс. руб.; 2022 г. – 400,0 тыс. руб.; 2023 г. – 400,0 тыс. руб.; 2024 г. – 400,0 тыс. руб.; 2025 г. – 400,0 тыс. руб.; 2026 г. – 400,0 тыс. руб.; 2027 г. – 400,0 тыс. руб.; 2028 г. – 400,0 тыс. руб.; 2029 г. – 400,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - улучшение экологического состояния сельского поселения |

- 1.  Общие сведения

  - Краткая характеристика муниципального образования.

Селявинское сельское поселение  расположено в юго-западной части Лискинского муниципального района Воронежской области.

Селявинское сельское поселение граничит: на севере  - с Копанищенским сельским поселениям, на востоке - с Высокинским  и Залуженским сельскими поселениями,  на юге — с Ковалевским сельским поселениям, на западе  — с Острогожским муниципальным районом.

На территории Селявинского сельского поселения располагаются:

- хутор Вязники,

- хутор Дивногорье,

- село Селявное,

- поселок  тубсанатория «Дивногорье».

Численность населения по состоянию на 01.01.2017 составляет  1054 человека.

Динамика численности населения  Селявинского сельского поселения 2013 – 2016 годы представлена в таблице 1.

Таблица1

|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Население всего чел., в т.ч. | 1113 | 1102 | 1068 | 1054 |
| х. Вязники | 29 | 28 | 28 | 31 |
| х. Дивногорье | 283 | 272 | 260 | 255 |
| с. Селявное | 792 | 791 | 770 | 758 |
| пос. тубсанатория «Дивногорье» | 9 | 11 | 10 | 10 |

Возрастная структура в поселении следующая: 15,6% составляют лица моложе трудоспособного возраста, 30,5% лица старше трудоспособного возраста, 53,9% - лица трудоспособного возраста.

Численность населения на 01.01.2017 по отношению к 2013 году уменьшилась на  59 человек.

Показатели социального развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития территории, как среды жизнедеятельности человека.

Для достижения высокого уровня демографии требуется разработка программы по улучшению уровня жизни в обществе, созданию рабочих мест, повышению качества обслуживания, создание условий для досуга и отдыха.

Административным центром Селявинского сельского поселения  является  село Селявное, которое  расположено в северной части сельского поселения. В селе насчитывается 382 дома с количеством постоянно проживающих 758 человек.

Застройка представлена индивидуальными жилыми домами. Планировочная структура села Селявное определилась рельефом местности и  направлением   улиц  в сочетании с окружающим природным ландшафтом. В центре села Селявное находится Церковь Николая Чудотворца.

На территории Селявинского сельского поселения находится большое количество объектов историко-культурного наследия.

В юго-западной окраине села Селявное находится  ферма КРС ООО «ЭкоНиваАгро».

В восточной окраине – АО «Эльдако» и ООО «Крупенниковский меловой карьер» специализирующиеся на добыче и пеработке мела.

В селе Селявное имеются общеобразовательная школа,  библиотека, сельский дом культуры, ФАП, АТС, почта, филиал Сбербанка.

Хутор Дивногорье  располагается  в юго-западной  части Селявинского сельского поселения, в 15 км от центра сельского поселения. В хуторе насчитывается 196 домов с количеством  постоянно проживающих 255  человек. Застройка представлена индивидуальными жилыми домами.

В хуторе Дивногорье имеются -  Дивногорский сельский клуб, музей-заповедник «Дивногорье», ФАП, почта.

На территории Селявинского сельского поселения располагается поселок  тубсанатория  «Дивногорье», находящийся на севере в 4 км от центра. В поселке проживает 10 человек.

Вся территория населенного пункта поселок тубсанатория «Дивногорье», занимаемая Дивногорским Успенским монастырем (номер кадастрового участка  36:14:051 00 01:0001 площадью 8,2 га) относится к категории  земель «Земли особо охраняемых территорий и объектов».

Хутор Вязники  располагается в северо-восточной части Селявинского  сельского поселения, в 6 км от центра сельского поселения. В хуторе насчитывается  47 домов  с количеством постоянно проживающих  31  человек. Застройка  представлена индивидуальными жилыми домами и расположена вдоль 1 главной улицы (грунтовой).

По северо-западной границе проходит железная дорога.

По всей территории поселения проходят линии электропередач.

На основе комплексного анализа социально-экономических условий, градостроительной ситуации, природных условий населенного пункта Селявинского сельского поселения определены тенденции их дальнейшего развития.

- Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

В число основных субъектов коммунальной инфраструктуры, оказывающих услуги ЖКХ на территории Селявинского сельского поселения  входят (перечислить):

- ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж»;

- ПАО «ТНС энерго Воронеж»;

- ПАО «МРСК-Центра» - «Воронежэнерго»;

- ООО «Аквалис».

В таблице 2 представлены основные показатели производства энергоресурсов сводной системы коммунальной инфраструктуры.

Таблица  2

| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Основные показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Электроснабжение |  |  |
|  | Отпуск электроэнергии населению за год | млн.кВт.ч | 0,597 |
|  | Протяженность сетей | км | 189 |
| 2. | Водоснабжение |  |  |
|  | Мощность водозаборных сооружений | тыс. куб.м/сут. | 0,280 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | башня Рожновского | шт. | 4 |
|  | Одиночное протяжение водопроводов | км | 16,4 |
|  | Отпуск воды за год населению и на коммунально-бытовые нужды | млн.куб.м | 0,2507 |
|  | Удельное водопотребление | куб. м/чел | 41,91 |
| 3. | Газоснабжение |  |  |
|  | Отпуск газа населению | млн.куб. м\год | 3,13 |
|  | Протяженность сетей уличных | км | 38 |

Ниже приведена краткая техническая характеристика систем коммунальной инфраструктуры.

  - Система электроснабжения.

Селявинское сельское поселение состоит из четырех  населенных пунктов – с. Селявное, х.Дивногорье, х.Вязники и п. Тубсанатория «Дивногорье».

Сельское поселение электрофицировано. В нем располагается 9 КТП общей мощностью 2496 кВт. Сеть электроснабжения выполнена воздушными линиями электропередачи ВЛ-10 кВ, ВЛ-04 кВ. Общая протяженность сетей составляет — 189 км. Питание Селявинского сельского поселения осуществляется от электроподстанции 35/10 кВ «Залужное», расположенное в Залуженском сельском поселении, ВЛ-10кВ № 3, 2.  ВЛ-10 кВ, ВЛ-04 кВ и КТП-10/04 кВ находятся на балансе Лискинского РЭС.

Электроснабжение поселения  осуществляет ПАО «ТНС энерго Воронеж». Перечень основных средств, используемых для передачи электроэнергии, приведен в таблице  3.

Таблица 3

| № п/п | Наименование объекта | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трансформаторные подстанции 6,10/0,4 кВ | шт. | 9 |
| 2 | Воздушные линии электропередачи | км | 189 |
| 3 | Светильники | шт. | 71 |

Зоны действия источников ресурса.

Зоны действия источников ресурса определены:  с. Селявное, х. Дивногорье, х. Вязники, п. тубсанатория «Дивногорье». Все населенные пункты электрофицированы 100 %.

Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурса и по поселению в целом.

Резервы и дефициты по зонам действия источника электрической энергии и по поселению в целом не определены.

Размер оплаты за электроэнергию установлен приказом Управления по государственному регулированию тарифов Воронежской области от 21.12.2015 № 63/1 «Тарифы на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, на территории Воронежской области на 2016 год».

Тарифы на электрическую энергию для населения на 2016 год представлены в таблице 4.

Таблица 4

| Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Воронежской области |  |  | 2016 год |  |
| № п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | Цена (тариф) |  |
|  |  |  | 1 полугодие | 2 полугодие |
|  | Полупиковая зона | руб./кВт ч | 2,26 | 2,38 |
| 1. | Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) *** |  |  |  |
| 1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 2,26 | 2,38 |

### Система газоснабжения.

Источником газоснабжения природным газом сельских поселений Лискинского района является магистральный газопровод Северный Кавказ – Центр.

Газоснабжение потребителей Селявинского сельского поселения предусматривается от выхода высокого давления Р ≤ 1.2 Мпа существующей АГРС с. Копанище.

На данный момент  все населенные пункты Селявинского сельского поселения полностью газифицированы.

С 2008 года в Селявинском сельском поселении построены 38 км внутрипоселковых газовых сетей, 3 шкафных газорегуляторных пункта. Газифицированы 439 домов. Так же газифицированы котельная школы, административного здания, клуба.

В настоящее время к селу Селявное построен и действует подводящий газопровод высокого давления Р ≤ 1.2  Мпа из стальных труб диаметром                  273 мм , головной газорегуляторный пункт в центре села.

В настоящее время к  хутору Вязники построен и действует подводящий газопровод высокого давления Р ≤ 1.2 Мпа из стальных труб диаметром 144 мм, шкафной газорегуляторный пункт в центре села.

К поселку Дивногорского Свято-Успенского мужского монастыря построен и действует подводящий газопровод высокого давления Р ≤ 1.2 Мпа из стальных труб диаметром 108 мм, шкафной газорегуляторный пункт.

В настоящее время к хутору Дивногорье построен и действует подводящий газопровод высокого давления Р ≤ 1.2Мпа из стальных труб диаметром 159 мм , головной газорегуляторный пункт в центре хутора.

Расчетные часовые и годовые расходы газа определены по схеме газификации Воронежской области, разработанной ОАО «Промгаз» г.Москва, и указаны в таблице  5.

Таблица 5

| № п/п | Населенный пункт | Население |  | Котельные |  | Общий годовой расход, млн. мз/год | Общий часовой расход, мз/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой расход, млн. мз | Часовой расход, мз | Годовой расход, млн. мз | Часовой расход, мз |  |  |
| 1 | с.Селявное | - | 266,24 | - | 38,4 | - | 277,28 |
| 2 | х.Вязники | - | 42,5 | - | - | - | 42,5 |
| 3 | х.Дивногорье | - | 99,46 | - | - | - | 137,89 |

Общий расход газа – 457,68 куб. м/час ( 1011,55 тыс. куб.м/год).

Транспортировку газа по газораспределительным сетям, расположенным на территории района, осуществляет ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж».

Поставка газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан осуществляется на основании договора о поставке газа (далее – договор).

Отношения, возникающие при поставке газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, в том числе особенности заключения, исполнения, изменения и прекращения договора, его существенные условия, а также порядок определения объема потребления газа и размера платежа за него регламентируются «Правилами поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 21.07.08 № 549 «О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан» (далее – Правила).

В соответствии с п. 20 Правил абонент вправе требовать круглосуточной подачи газа надлежащего качества без ограничения его объема.

Договор поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан является публичным.

В соответствии с условиями договора энергоснабжения (п.3 ст.541 Гражданского Кодекса РФ (далее – ГК РФ)), в случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий энергию для бытового потребления, он вправе использовать энергию в необходимом ему количестве.

Согласно ст. 544 ГК РФ оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением сторон. Норма, устанавливающая иной порядок определения размера платы за газ, отпускаемый населению, включена в Жилищный кодекс РФ (далее – ЖК РФ). Согласно п.1 ст.157 ЖК РФ размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг по газоснабжению, утверждаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Тарифы на природный газ, реализуемый населению, установлены приказом Управления по  государственному регулированию тарифов  Воронежской области от 20.06.2016 № 25/1 «Об утверждении розничных цен на природный газ, реализуемый ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» населению Воронежской области».

Тарифы на природный газ, реализуемый населению Селявинского сельского поселения с 01 июля 2017 г. Приведены в таблице 6.

Таблица 6

| Направление использования газа | Цена руб. за 1000 м3 (с НДС) |
| --- | --- |
| Отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | 5308.90 |

  - Система теплоснабжения.

В настоящий момент источником теплоснабжения населения в Селявинском сельском поселении служат построенные в 2008 году внутрипоселковые сети газоснабжения среднего и низкого давления (38 км), обеспечивающие газом покрартирные отопительные приборы.

Теплоснабжение  зданий школы, дома культуры и административного здания осуществляется от автономных котельных, подключенных к газопроводу высокого давления, а жилого фонда - от поквартирных источников тепла на газовом топливе.

Перечень котельных Селявинского сельского поселения, обеспечивающих тепловой энергией объекты социальной сферы указаны в таблице 7.

Таблица 7

| Адрес котельной | Обслуживаю- щая организация | Вид топлива: газ, уголь, электри- чество, жидкое топливо, и др. | Мощность котельной (Гкал/ час.) | Год постройки котельной | Потребители: жилые дома, детские сады, лечебные учрежд., ФАПы, учебные заведения, дома культуры, административные здания и др. объекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с. Селявное (Селявинское сп), ул. 9 Мая, д.3 | ОАО «Газпром газораспределе-ние Воронеж» филиал г. Лиски | газ | 0,032 | 2005 | Здание администрации Селявинского сельского поселения (с. Селявное (Селявинское сп), ул. 9 Мая, д. 3) |
| с. Селявное (Селявинское сп), ул. 9 Мая, д.23 | ОАО «Газпром газораспределе-ние Воронеж» филиал г. Лиски | газ | 0,032 | 2005 | Здание Селявинского Дома культуры (с. Селявное (Селявинское сп), ул. 9 Мая, д. 23) |
| с. Селявное (Селявинское сп), ул. 9 Мая, д.1А | ОАО «Газпром газораспределе-ние Воронеж» филиал г. Лиски | газ | 0,539 | 2016 | Здание Дивногорской СОШ (с. Селявное (Селявинское сп), ул. 9 Мая, д. 1А) |

  - Система водоснабжения.

Основным источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения Селявинского сельского поселения являются артезианские воды. Водоснабжение населения на территории Селявинского сельского поселения централизованное.  Пожаротушение застройки в настоящее время осуществляется из  пожарных гидрантов. Водоразборные сооружения представлены скважинами. В качестве регулирующих емкостей построены водонапорные башни. На территории поселения расположены 4  водонапорных   башен их них действующих – 4.  Общая протяженность водопроводных сетей в однотрубном исчислении составляет 16,42 км.

Существующие сооружения водоснабжения Селявинского сельского поселения указаны в таблице 8.

Таблица 8

| Поселение | Скважины, шт. | Глубина скважины, м | Протяженность сетей, км | Башни, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Селявинское сельское поселение | 7 |  | 16,42 | 4 |
| В т.ч. по населенным пунктам: |  |  |  |  |
| х. Вязники | 1 | 49 | 0,82 | - |
| х. Дивногорье | 2 | 80 | 4,3 | 2 |
| с. Селявное | 4 | 120 | 11,3 | 2 |

Водоснабжение во всех населенных пунктах Селявинского сельского поселения  централизованное, процент обеспеченности центральным водоснабжением в 2014 году – 80 %. В рамках федеральной программы «Чистая вода» проведена реконструкция систем водоснабжения в с. Селявное в 2015 году,  уровень водоснабжения стал 100%. Горячего водоснабжения в Селявинском сельском поселении нет.

Питьевая вода соответствует  СанПиН 2.1.4.1074-01.  Инфекционных и неинфекционных заболеваний, связанных с водным фактором нецентрализованного водоснабжения не зарегистрировано. Все скважины оборудованы кранами для отбора проб воды, отверстием для замера уровня воды.

В настоящее время объекты систем водоснабжения являются муниципальной собственностью поселения и эксплуатируются ООО  «Аквалис», которое является гарантирующим поставщиком.

Тарифы на питьевую воду установлены   приказом Управления по государственному регулированию тарифов Воронежской области от 04.12.2015 № 57/27 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ООО «Аквалис», осуществляющего холодное водоснабжение потребителей в границах Старохворостанского, Селявинского, Петровского, Щучинского, Колыбельского сельских поселений Лискинского муниципального района Воронежской области, на период 2016 -2018 годов (в редакции приказа УРТ от 29.11.2016г № 49/72).

Размеры тарифов на питьевую воду приведены в таблице 9.

Таблица 9

| Период | рублей за 1 куб. м | для населения, рублей за 1 куб. м |
| --- | --- | --- |
| с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 21,96 | 21,96 |
| с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 22,84 | 22,84 |
| с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 22,84 | 22,84 |
| с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 23,64 | 23,64 |
| с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 23,64 | 23,64 |
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 24,58 | 24,58 |

  - Система водоотведения.

Централизованная система водоотведения в населенных пунктах Селявинского сельского поселения отсутствует.

Отвод стоков от зданий, жилых домов, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгребы.

  - Сбор и вывоз ТБО.

На территории Селявинского сельского поселения специализированных предприятий, занимающихся санитарной очисткой территории, не зарегистрировано.

На территории населенных пунктов, входящих в состав Селявинского сельского поселения, сбор и вывоз твердых бытовых отходов осуществляет специализированное предприятие ООО «МУП по уборке города»  г. Лиски Лискинского района Воронежской области, которое имеет лицензию на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению отходов I - IV класса опасности.

Вывоз ТБО в жилой застройке осуществляется по системе планово-регулярной очистки.

Организованный вывоз ТБО осуществляется один раз в неделю по маршруту, согласно установленному графику с помощью мусоровозов на полигон ТБО г. Лиски  Лискинского муниципального района Воронежской области (далее - г. Лиски).

Вывоз и размещение отходов, образующихся в результате деятельности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (предприятий и организаций), осуществляется на основании договоров со специализированным предприятием, либо собственными силами.

Полигон ТБО расположен на северо-восточной окраине г. Лиски, площадь землеотвода 19, 5 га. Площадь полигона 11, 7 га, в том числе площадь складирования – 8,3 га.

Тарифы на услуги по сбору и вывозу ТБО,  предоставляемые ООО «МУП по уборке города»  представлены в таблице 10.

Таблица 10

| Наименование специализированного предприятия | Нормативный документ | Сбор и вывоз ТБО, руб./м3 | Размер платы за 1 чел., руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «МУП по уборке города» | Приказ ООО «МУП по уборке города» № 115б от 01.06.2016г, приказ Управления по государственному регулированию тарифов Воронежской области от 14/1 от 27.03.2014 | 348,92 | 45,36 |

На территории Селявинского сельского поселения система водоотведения децентрализованная. Жидкие бытовые отходы от общественных зданий и жилых домов  накапливаются в специальных емкостях – септиках, выгребах туалетов и помойных ямах. Вывоз жидких отходов производится специализированным предприятием на договорной основе по разовым заявкам ассенизационным вакуумным транспортом.

Обезвреживание ЖБО осуществляется на очистных сооружениях  канализации г. Лиски.

3. План развития Селявинского сельского поселения, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период 2017 – 2029 годы

3.1. Жилищное строительство.

Жилая застройка Селявинского сельского поселения состоит в основном из одноэтажных домов. Жилищный фонд (табл. 7) в Селявинском сельском поселении составляет 38,1 тыс. м2  (100 %  составляет  частный жилищный сектор).

Наличие и благоустройство  жилищного фонда на территории Селявинского сельского поселения указано в таблице 11.

Таблица 11

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь жилищного фонда, всего | тыс.кв.м | 37,7 | 37,9 | 38,0 | 38,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | - муниципальный жилищный фонд | тыс.кв.м | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 |
| 1.2. | - ведомственный жилищный фонд | тыс.кв.м | - | - | - | - |
| 1.3. | - жилищный фонд, находящийся в личной собственности | тыс.кв.м | 37,2 | 37,4 | 37,5 | 37,8 |
| 2. | Число домовладений (квартир) | квартир | 622 | 623 | 623 | 625 |
| 3. | Обеспеченность общей площадью одного жителя | кв.м | 33,9 | 34,4 | 35,5 | 36,1 |
| 4 | Общая площадь жилищного фонда, находящегося в ветхом и аварийном состоянии или требующего капитального ремонта, всего | тыс.кв.м | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 41 | -муниципального | тыс.кв.м | - | - | - | - |
| 5. | Оборудование жилищного фонда (в % к размеру общей площади) |  |  |  |  |  |
| 5.1. | водопроводом | % | 60,0 | 77,8 | 77,8 | 81,5 |
| 5.2. | канализацией | % | - | - | - | - |
| 5.3. | горячим водоснабжением | % | - | - | - | - |
| 5.4. | газоснабжением | % | 70,7 | 70,7 | 70,7 | 70,7 |
|  | в том числе: | % |  |  |  |  |
|  | - природным газом | % | 70,7 | 70,7 | 70,7 | 70,7 |
|  | - сжиженным газом | % | - | - | - | - |
| 5.5. | ваннами и душем | % | 60,0 | 77,4 | 77,4 | 77,4 |
| 5.6. | центральным отоплением | % | - | - | - | - |
| 6. | Удельный вес оплаты населением стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг | % | 80 | 80 | 80 | 80 |

Жилой фонд Селявинского сельского поселения на 100 % состоит из одноэтажных домов. Из-за недостаточно высоких темпов и объемов реконструкции ухудшается качество жилого фонда, с каждым годом увеличивается доля ветхого и аварийного фонда, общая площадь которого в настоящее время составляет 0,1 тыс. м2 (0,26 % от всего фонда).

В настоящее время около 1300 м2 жилья подошла к предельному уровню старения и требует неотлагательного ремонта, в противном случае он перейдет в категорию ветхого и аварийного (табл.12).

Таблица 12

| № п/п | Показатели | Площадь жилого фонда, тыс. м2 | Количество домов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Общий жилой фонд | 38,1 | 625 |
| 2. | Состояние жилого фонда | 0,1 | - |
| 2.1. | ветхие здания | 0,1 | 3 |
| 2.2 | аварийные | - | - |
| 3. | Годы строительства: |  |  |
| 3.1. | до 1920 | - | - |
| 3.2. | 1921-1945 | 5,1 | 92 |
| 3.3. | 1946-1970 | 21,7 | 388 |
| 3.4. | 1971-1995 | 7,8 | 123 |
| 3.5. | после 1995 | 3,5 | 22 |
| 4. | Процент износа: |  |  |
| 4.1. | до 30% | 20,8 | 325 |
| 4.2. | 31-65% | 16,9 | 297 |
| 4.3. | более 65% | 0,4 | 3 |
| 4.4. | более 70% | - | - |

Обновление жилого фонда происходит очень медленно.  За последние несколько лет в Селявинском сельском поселении было введено в эксплуатацию 6  индивидуальных домов.

Данные по вводу в эксплуатацию жилой площади в Селявинском сельском поселении указаны в таблице 13.

Таблица 13

| Годы | Государственное, муниципальное, ведомственное и другое строительство |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2-3 эт. в т. ч. инд. |  | 1 эт. в т. ч. инд. |  |
|  | кол-во | общ. пл. м2 | кол-во | общ. пл. м2 |
| 2013 | - | - | 3 | 245,5 |
| 2014 | - | - | 1 | 169,7 |
| 2015 | - | - | 0 | 100,5 |
| 2016 | - | - | 2 | 192,7 |
| Всего за период | - | - | 6 | 708,4 |

В течение последних четырех лет среднегодовой ввод жилого фонда составил 708,4 м2. В структуре нового строительства на малоэтажное индивидуальное приходится 100 %.

Новая жилая застройка  будет размещена за счет уплотнения существующей застройки, а также за счет выделения под нее новых территорий.

3.2. Прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы.

Наряду с прогнозами территориального развития поселения важное значение при разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры играет оценка потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса. Во-первых, объемы потребления должны быть обеспечены соответствующими производственными мощностями организаций коммунального комплекса. Системы коммунальной инфраструктуры должны обеспечивать снабжение потребителей товарами и услугами в соответствии с требованиями к их качеству, в том числе круглосуточное и бесперебойное снабжение. Во-вторых, прогнозные объемы потребления товаров и услуг должны учитываться при расчете надбавок к тарифам, которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Совокупное потребление коммунальных услуг определяется как сумма потребления услуг по всем категориям потребителей. Оценка совокупного потребления для целей программы комплексного развития проводится по трем основным категориям:

- население;

- бюджетные учреждения;

- прочие предприятия и организации.

Объем потребления услуг потребителями категории «население» определяется как произведение планируемой на период численности населения или площади жилищного фонда на удельный объем потребления товаров (услуг) организаций коммунального комплекса:

где,

где,

СПi – совокупное потребление i-й коммунальной услуги (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения, захоронения ТБО) населением, в соответствующих единицах измерения в год;

ОПi – определяющий показатель для i-й коммунальной услуги (численность населения, пользующегося i-й коммунальной услугой, площадь жилищного фонда, подключенного к i-й системе коммунальной инфраструктуры) в соответствующих единицах измерения;

УОi – удельный объем потребления i-й коммунальной услуги в год, приведенной к определяющему показателю.

Удельные объемы потребления коммунальных услуг определяются на основании оценки фактической реализации коммунальных услуг населению по данным статистических наблюдений за ряд лет (3-5). В случае отсутствия достоверных данных в качестве удельных объемов потребления могут быть приняты утвержденные в установленном порядке нормативы потребления коммунальных услуг, приведенные к году. В этом случае также должно учитываться влияние мероприятий по энергосбережению (установка приборов учета, применение энергоэффективных осветительных приборов, утепление фасадов, автоматизация системы теплоснабжения и др.).

При оценке перспективного совокупного потребления услуг организаций коммунального комплекса населением учитывается прогнозируемые значения численности населения и площади жилищного фонда с учетом его ввода и выбытия на рассматриваемый период.

Оценка перспективного потребления коммунальных услуг бюджетными учреждениями поселения основывается на зависимости потребления коммунальных услуг между потребителями различных категорий. Расчет осуществляется исходя из отношения объемов потребления коммунальных услуг населением, как основного потребителя и прочими потребителями. Данная зависимость обуславливается тем, что развитие бюджетных учреждений определяется в первую очередь численностью населения. Оценка выполняется по формуле:

ОП бюдж.i – объем потребления i-й коммунальной услуги бюджетными учреждениями в соответствующих ед. измерения в год;

ОП бюдж. факт I – фактический объем потребления i-й коммунальной услуги бюджетными учреждениями за предыдущий период, в соответствующих ед. измерения в год;

ОП нас. факт I – фактический объем потребления i-й коммунальной услуги населением за предыдущий период, в соответствующих ед. измерении в год;

СПi – расчетная величина совокупного потребления i-й коммунальной услуги населением на рассматриваемый период.

Потребление товаров и услуг организаций коммунального комплекса осуществляется не только населением, но и предприятиями и организациями  на территории поселения. Учитывая, что рассматриваемые отрасли являются инфраструктурными, потребление товаров и услуг обуславливается темпами роста экономики города. Исходя из этого, оценка потребления товаров и услуг прочими потребителями определяется по формуле:

Иреализ.=Кэ*Иипп,

где

Иреализ. – индекс изменения объемов реализации товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

Кэ – коэффициент эластичности, показывающий прирост потребления товаров и услуг организации коммунального комплекса в расчете на 1 процент прироста промышленного производства;

Иипп – индекс изменения промышленного производства.

Коэффициент эластичности определяется на основании данных за ряд лет, предшествующих расчету. Индекс изменения промышленного производства  определяется на основании данных государственной статистики (Основные показатели социально-экономического положения городских округов и муниципальных районов Ростовской области).

Для оценки перспективных объемов был проанализирован сложившийся уровень потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса на территории поселения.

Динамика численности населения, перспективы развития строительства (в том числе дачного), дальнейшая газификация домовладений, строительство и реконструкция площадей бюджетных организаций, развитие производственного сектора муниципального образования позволяет прогнозировать незначительный рост объемов спроса на коммунальные ресурсы теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения и газоснабжения.

В планируемый период прогнозируется рост спроса на значительный рост накоплений твердых бытовых отходов, крупногабаритного и строительного мусора.

4. Перечень мероприятий и целевых показателей коммунальной инфраструктуры

4.1. Основные мероприятия по развитию системы  коммунальной инфраструктуры.

4.1.1. Система  электроснабжения.

- Покрытие электрических нагрузок потребителей предусматривается от Воронежской энергосистемы.

- Для освещения улиц Селявинского сельского поселения планируется строительство разводящих сетей освещения с применением  новых энергосберегающих технологий с присоединением данных сетей к расположенным на территории поселения трансформаторным подстанциям.

Для реализации мер, направленных на развитие системы электроснабжения  запланированы следующие мероприятия:

- реконструкция сетей  электроснабжения;

- модернизация сетей уличного освещения.

- 4.1.2. Система теплоснабжения.

Генеральным планом Селявинского сельского поселения не предусмотрено  строительство новых источников выработки тепловой энергии, теплоснабжение  предполагается базировать на преимущественном использовании существующих котельных.

Для реализации мер, направленных на повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения, снижения тепловых потерь, запланированы следующие мероприятия:

- замена котлов в котельных администрации  Селявинского сельского поселения и Селявинского сельского Дома культуры.

- 4.1.3. Система водоснабжения.

Основными задачами по развитию систем водоснабжения населенных пунктов Селявинского сельского поселения  являются:

- обеспечение населения водой питьевого качества;

- повышение надежности систем водоснабжения.

Представляется целесообразным в программе комплексного развития централизованного водоснабжения  Селявинского сельского поселения предусмотреть следующие мероприятия:

- реконструкция насосных станций с заменой оборудования.

- 4.1.4. Сбор и вывоз ТБО.

На территории Селявинского сельского поселения объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов отсутствуют. Строительство таковых не планируется.

В настоящее время организована централизованная  система сбора и вывоза мусора по утвержденному  графику.

Для улучшения качества услуг по сбору и вывозу ТБО планируется осуществить следующие мероприятия:

- организованный сбор и транспортировка ТБО  с территории поселения;

- ликвидация несанкционированных свалок.

4.1.5. Система газоснабжения.

Информация о планируемых мероприятиях в сфере газоснабжения на территории Селявинского сельского поселения отсутствует и будет приведена в актуализации Программы, соответствующей году проведения работ.

4.2. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры.

Результаты  реализации Программы  определяются  с достижением  уровня запланированных  технических  и финансово-экономических  целевых показателей.

Перечень  целевых  показателей  с детализацией  по системам  коммунальной инфраструктуры  принят  согласно  Методическим  рекомендациям  по разработке  программ  комплексного развития  систем  коммунальной  инфраструктуры  муниципальных  образований, утвержденный Приказом Министерства  регионального развития Российской Федерации от 05.05.2011г № 204:

-  критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели  спроса на коммунальные  ресурсы и перспективные нагрузки;

- показатели  степени охвата  потребителей  приборами учета;

- показатели надежности  поставки ресурсов;

- показатели  эффективности  производства и транспортировки ресурсов;

-  показатели  воздействия на окружающую среду.

Целевые  показатели устанавливаются  по каждому виду  коммунальных  услуг  и периодически корректируются.

Удельные  расходы  по потреблению  коммунальных услуг  отражают  достаточный  для поддержания  жизнедеятельности  объемов  потребления  населением  материального  носителя коммунальных услуг.

Охват  потребителей  услугами  используется  для оценки качества  работы систем жизнеобеспечения.

Уровень  использования  производственных  мощностей, обеспеченность  приборами учета, характеризуют сбалансированность  систем.

Качество  оказываемых  услуг  организациями  коммунального комплекса  характеризует  соответствие качества  оказываемых услуг  установленным требованиям. Эпидемиологическим  нормам и правилам.

Надежность  обслуживания  систем  жизнеобеспечения характеризует  способность  коммунальных объектов  обеспечивать  жизнедеятельность Селявинского сельского поселения без существенного снижения  качества  среды  обитания  при любых  воздействиях  извне,  то есть оценкой  возможности  функционирования  коммунальных  систем практически  без, аварий, повреждений, других  нарушений в работе.

Надежность  работы объектов  коммунальной  инфраструктуры  характеризуется обратной величиной -  интенсивностью  отказов (количеством  аварий и повреждений  на единицу  масштаба объекта, например на 1 км  инженерных сетей); износом коммунальных  сетей, протяженностью  сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем  потерь  и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет  рациональность использования  ресурсов, характеризуется  следующими  показателями: удельный  расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Результатами  реализации мероприятий  по развитию  систем  водоснабжения  поселения являются:

-  обеспечение  бесперебойной  подачи  качественной  воды  от источника до потребителя;

- улучшение качества  коммунального обслуживания  населения  по системе  водоснабжения;

- обеспечение энергосбережения;

- снижение уровня потерь  и неучтенных  расходов воды  к 2029 г.;

- обеспечение  возможности  подключения  строящихся  объектов  к системе водоснабжения  при гарантированном  объеме  заявленной  мощности.

Количественные  значения целевых  показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные  сроки.

Целевые показатели, направленные на развитие систем коммунальной инфраструктуры Селявинского сельского поселения представлены в таблице 14.

Таблица 14

| Наименование |  |  | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийность системы коммунальной инфраструктуры |  | ед./км |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перебои в снабжении потребителей |  | час/чел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Продолжительность поставки услуг |  | час/день |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Уровень потерь |  | % |  | 15,8 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Износ системы коммунальной инфраструктуры |  | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене |  | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета |  | % |  | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели качества предоставляемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям |  | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доступность услуги для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре |  | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Удельное водопотребление |  | м3/чел |  | 41,91 | 41,5 | 41,1 | 40,7 | 40,2 | 39,8 | 39,4 | 39,0 | 38,6 | 38,0 | 37,6 | 37,2 | 36,8 | 36,4 |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийность системы коммунальной инфраструктуры |  | ед./км |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Перебои в снабжении потребителей |  | час/чел |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Продолжительность поставки услуг |  | час/день |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Уровень потерь |  | % |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Износ системы коммунальной инфраструктуры |  | % |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене |  | % |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета |  |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доступность услуги для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре |  | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Удельное электропотребление |  | кВтч/чел |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийность системы коммунальной инфраструктуры |  | ед./км |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Перебои в снабжении потребителей |  | час/чел |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Продолжительность поставки услуг |  | час/день |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Уровень потерь |  | % |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Износ системы коммунальной инфраструктуры |  | % |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене |  | % |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета |  | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доступность услуги для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % |  |  | 70,7 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
| Удельное газопотребление | куб. м/чел |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийность системы коммунальной инфраструктуры |  | ед./км |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перебои в снабжении потребителей |  | час/чел |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Продолжительность поставки услуг |  | час/день |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Уровень потерь |  | % |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Удельный вес оборудования, нуждающегося в замене |  | % |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СБОР И ВЫВОЗ ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля населения, охваченного организованным сбором и вывозом отходов, в общей численности населения сельского поселения |  |  | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Число несанкционированных свалок, находящихся на территории сельского поселения |  |  | ед. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой

Анализ фактических расходов по инвестиционным проектам не производился в связи с тем, что  все предполагаемые мероприятия будут реализовываться в период 2017 – 2019 годов.

Плановые расходы на финансирование мероприятий приведены в таблицах 15 - 18.

Таблица 15

| № п/п | Наименование мероприятий | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|  | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция насосных станций с заменой оборудования | 3600,0 | 0,0 | 300,0 |  | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
|  | Всего: | 3600,0 | 0,0 | 300,0 |  | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |

Таблица 16

| № п/п | Наименование мероприятий | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена котлов в котельных | 190,0 | 0,0 | 120,0 |  | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого: | 190,0 | 0,0 | 120,0 |  | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 17

| № п/п | Наименование мероприятий | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|  | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция сетей электроснабжения | 630,0 | 30,0 | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 2 | Модернизация сетей уличного освещения | 800,0 | 800,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого: | 1430,0 | 830,0 | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |

Таблица 18

| № п/п | Наименование мероприятий | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|  | СБОР И ВЫВОЗ ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организованный сбор и транспортировка ТБО с территории поселения | 650,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 2 | Ликвидация несанкционированных свалок |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого: | 650,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |

6. Обосновывающие материалы

6.1.  Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы.

В последние десятилетия наблюдается постоянное сокращение общей численности населения, вызванное длительным снижением рождаемости и ростом смертности.

В пределах проектного срока  в Селявинском сельском поселении  будет наблюдаться убыль населения, демографическая ситуация останется сложной, что в значительной степени является отражением общего для поселения неблагополучия в этой сфере.

В соответствии  с прогнозом численность населения Селявинского сельского поселения в последующие годы не претерпит существенных изменений, прогнозируется незначительный рост его численности.

Для достижения высокого уровня демографии требуется улучшение уровня жизни, создание рабочих мест, благоприятных условий существования, а также обслуживание населения Селявинского сельского поселения коммунальными услугами нормативного качества.

6.2. Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки Селявинского сельского поселения.

Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых показателей оцениваются по следующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

- техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе;

- финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса;

- организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые показатели анализируются по каждому  виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются. Описание расчета значений целевых показателей разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по системам коммунального комплекса Селявинского сельского поселения и приведены в таблице 19.

Таблица 19

| № п/п | Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры | Механизм расчета показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед/км | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей |
| 2 | Перебои в снабжении потребителей, час/чел | Отношение суммы произведений продолжительности отключений и количества пострадавших потребителей от каждого из этих отключений к численности населения сельского поселения |
| 3 | Продолжительность поставки услуг, час/день | Отношение количества часов предоставления услуг к количеству дней в отчетном периоде |
| 4 | Уровень потерь, % | Отношение объема потерь к объему отпуска данного вида ресурса |
| 5 | Износ системы коммунальной инфраструктуры | Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока |
| 6 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % | Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к общей протяженности сети |
| 7 | Удельный вес оборудования, нуждающегося в замене, % | Отношение количества оборудования, нуждающегося в замене, к общему количеству оборудования |
| 8 | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета, % | Отношение объема товаров и услуг, реализованных по приборам учета, к общему объему реализации товаров и услуг |
| 9 | Соответствие качества товаров и услуг, установленным требованиям, % | Отношение количества проб, соответствующих нормативам, к общему количеству проб |
| 10 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной услуге, % | Отношение численности населения, получающего коммунальные услуги, к численности населения муниципального образования |
| 11 | Удельное потребление товаров и услуг, куб.м/чел | Отношение объема реализации товаров и услуг к численности населения, получающего услуги организации. |
| 12 | Показатель экологичности производства ресурсов | Показатель рассчитывается для ТБО, исходя из количества несанкционированных свалок до реализации и после реализации Программы |

Мероприятия систем коммунальной инфраструктуры и ожидаемые эффекты от их реализации приведены в таблице 20.

Таблица 20

| № п/п | Система коммунальной инфраструктуры, в которой будет реализовано мероприятие | Ожидаемые эффекты от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение | -повышение качества и надежности электроснабжения в поселении; - сохранение резерва электрических мощностей при дальнейшем освоении новых территорий. |
| 2 | Газоснабжение | - обеспечение потребителей централизованным газоснабжением; - повышение безопасности, надежности и эффективности ресурсоснабжения; - обеспечение бесперебойного и безаварийного газоснабжения. |
| 3 | Водоснабжение | - обеспечение надежной и бесперебойной подачи воды питьевого качества потребителям; - максимальное сокращение эксплуатационных затрат; - устойчивость системы водоснабжения при чрезвычайных ситуациях |
| 4 | Сбор и вывоз ТБО | - повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания населения и организаций поселения |

6.3. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры.

В целом состояние систем коммунальной инфраструктуры Селявинского сельского поселения можно оценить как удовлетворительное. В тоже время, в связи с отсутствием достаточного финансирования деятельности организаций коммунального комплекса возникает ряд существенных проблем.

6.3.1. Система водоснабжения.

За период с 2010 по 2016 годы в поселении была проведена полная  реконструкция и строительство систем водоснабжения.

Все населенные пункты Селявинского сельского поселения подключены к центральному водопроводу.

Население Селявинского сельского поселения составляет 1054 человек.

Существующий водозабор  полностью обеспечивает потребности населения в воде при  централизованном водоснабжении жилых домов и объектов соцкульбыта.

Перебоев в снабжении потребителей водой не зафиксировано.

Центральное горячее водоснабжение на территории Селявинского сельского поселения отсутствует.

Сведений о  том, что в настоящее время на территории Селявинского сельского поселения  имеются технические и технологические  проблемы в системе водоснабжения не представлено.

6.3.2. Система водоотведения.

На территории Селявинского сельского поселения централизованная система водоотведения отсутствует. У частных домов и учреждений имеются  выгребные ямы, которые периодически выкачиваются  специальными машинами и вывозятся в г.Лиски.

В данной сфере можно выделить следующие проблемы:

- отсутствие централизованной системы водоотведения;

- отсутствие канализационных очистных сооружений;

- низкий уровень экологичности сбора и транспортировки сточных вод;

- попадание сточных вод  в почву и водоемы в период снеготаяния, в связи с переполнением  выгребных ям.

6.3.3. Система электроснабжения.

Электроснабжение потребителей Селявинского сельского поселения  осуществляется  от электроподстанции 35/10 кВ «Залужное», расположенное в Залуженском сельском поселении Лискинского муниципального района Воронежской области. Строительство электролиний и КТП велось в 1970-х годах. Многие электролинии и КТП отработали регламентированный срок  и требуют реконструкции. Кроме того, происходит увеличение электрических нагрузок в связи с применением нового электрооборудования (холодильников, стиральных машин, микроволновок и др.), что приводит к падению напряжения на концах линий. Большинство  КТП и ВЛ-04 кВ требуют как увеличение  мощности трансформаторов, так и сечения проводов. Также необходима модернизация системы уличного освещения с применением энергосберегающих установок.

6.3.4. Система газоснабжения.

В настоящее время все населенные пункты Селявинского сельского поселения полностью газифицированы.

Газоснабжение осуществляется от  существующей ГРС с. Копанище Лискинского муниципального района Воронежской области.

Сведений о том, что в настоящее время  на территории Селявинского сельского поселения имеются технические и технологические проблемы  в системе газоснабжения не представлено.

6.3.5. Система теплоснабжения.

В населенных пунктах Селявинского сельского поселения  основными источниками выработки тепловой энергии являются индивидуальные газовые отопительные приборы и печи на твердом топливе.

Теплоснабжение объектов социальной сферы осуществляется от автономных котельных, подключенных к газопроводу высокого давления.

Сведений о том, что в настоящее время  на территории Селявинского сельского поселения имеются технические и технологические проблемы  в системе теплоснабжения не представлено.

6.3.6. Сбор и вывоз ТБО.

На территории Селявинского сельского поселения организован централизованный сбор отходов производства и потребления в с. Селявное и х. Дивногорье.

В х. Вязники население утилизирует ТБО самостоятельно, что приводит  к образованию несанкционированных свалок на территории поселения.

6.4. Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Основными приоритетами муниципальной  политики в сфере энергосбережения являются: развитие эффективной и ресурсосберегающей экономики на территории Селявинского сельского поселения, а также роста уровня и качества жизни населения за счет реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе модернизации, технологического развития и перехода к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов. Главная цель - это обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления во всех секторах экономики поселения, в том числе за счет реализации механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности в различных сферах экономики поселения, реализации типовых энергосберегающих проектов, активизирующих деятельность хозяйствующих субъектов и населения по реализации потенциала энергосбережения.

В числе приоритетов определены следующие направления:

- обеспечение надежного, безопасного, бездефицитного энергоснабжения на территории Селявинского сельского поселения;

- активное вовлечение всех групп потребителей в энергосбережение;

- уменьшение негативного воздействия энергетического хозяйства Селявинского сельского поселения  на окружающую среду.

Исходя из основных приоритетов муниципальной политики, целями реализации настоящей подпрограммы являются:

- снижение удельных показателей потребления электрической  энергии, сокращение потерь энергоресурсов;

- снижение доли энергетических издержек, снижение нагрузки по оплате услуг энергоснабжения на бюджетную систему.

Достижение заявленных целей потребует решения следующих задач:

- обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий;

- повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Селявинского сельского поселения;

- повышение информированности общества об энергоэффективном оборудовании, технологиях и достижениях в области энергоэффективности и энергосбережения.

Одновременно выполнение мероприятий по повышению энергоэффективности предусматривает выполнение мероприятий по оснащению потребителей приборами учета использования энергетических ресурсов. В соответствии с пунктом 5 статьи 13 Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления Закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.

6.5. Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры.

Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры представлены в таблице 21.

Таблица 21

| Целевые показатели комплексного развития коммунальной инфраструктуры | До реализации программы |
| --- | --- |
| - Доля жилых помещений, обеспеченных коммунальными услугами, % |  |
| Централизованное электроснабжение | 100 |
| Централизованное газоснабжение | 71 |
| Централизованное теплоснабжение | - |
| Централизованное водоснабжение | 82 |
| Централизованное водоотведение | - |
| Централизованный сбор и вывоз ТБО | 95 |
| - Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета,% |  |
| Электроснабжение | 100 |
| Газоснабжение | 100 |
| Теплоснабжение | 100 |
| Водоснабжение | 95 |
| Водоотведение | - |
| - Показатели эффективности производства (% потерь) |  |
| Электроснабжение | н/д |
| Газоснабжение | н/д |
| Теплоснабжение | н/д |
| Водоснабжение | 16,67 |
| Водоотведение | - |
| - Показатель надежности (количество аварий на сетях) |  |
| Электроснабжение | н/д |
| Газоснабжение | н/д |
| Теплоснабжение | н/д |
| Водоснабжение | н/д |
| Водоотведение | н/д |
| Показатель экологичности производства ресурсов |  |
| Централизованный сбор и вывоз ТБО (количество несанкционированных свалок, расположенных на территории сельского поселения» | 2 |

6.6. Перечень инвестиционных проектов в отношении систем коммунальной инфраструктуры.

В области электроснабжения.

В рамках развития инфраструктуры электроснабжения  необходимы следующие мероприятия:

- реконструкция сетей и объектов электроснабжения;

- модернизация и дальнейшее расширение сети уличного освещения.

Реализация представленных мероприятий позволит:

- существенно снизить изношенность сетей;

- обеспечить присоединение новых потребителей;

- повысить надежность и бесперебойность поставляемого ресурса;

- обеспечить реализацию программ по энергосбережению.

В области теплоснабжения.

Развитие системы теплоснабжения Селявинского сельского поселения предлагается базировать на преимущественном использовании существующих котельных.

Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения необходимо произвести замену котлов в котельных административного здания и дома культуры.

В области водоснабжения.

В рамках развития инфраструктуры водоснабжения необходимы следующие мероприятия:

- реконструкция насосных станций с заменой оборудования.

Реализация представленных мероприятий позволит обеспечить население и организации Селявинского сельского поселения питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения жизнедеятельности потребителей и сохранения здоровья.

В области сбора и вывоза ТБО:

В целях создания благоприятных условий для жизни и здоровья населения и реализации мер по предупреждению и устранению вредного воздействия на человека негативных факторов в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ, ст. 12, необходимо осуществить комплекс природоохранных мероприятий, направленных на сокращение негативного влияния на окружающую среду и уменьшение размера санитарно-защитных зон:

- организованный сбор и транспортировка ТБО  с территории поселения;

- ликвидация несанкционированных свалок.

6.7. Предложения по организации реализации инвестиционных проектов.

В настоящее время инвестиционные проекты не реализовываются.

6.8. Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры.

Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры осуществляются организациями коммунального комплекса, сетевыми компаниями с их последующей эксплуатацией. Окупаемость затрат на строительство и реконструкцию достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ развития сетей (за счет инвестиционной надбавки в тарифе). Инвестиционные программы будут корректироваться в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Селявинского сельского поселения. Основным требованием при утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса будет являться использование в мероприятиях инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Включение инвестиционной надбавки в тарифы для реализации проектов инвестиционных программ возможно при условии соответствия тарифов доступному уровню.

6.9. Оценка совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности.

В таблице 22 приведен анализ тарифов на коммунальные услуги в Селявинском сельском поселении с учетом прогнозируемых Министерством экономического развития Российской Федерации индексов-дефляторов цен.

Величина предельного индекса для Селявинского сельского поселения установлена постановлением правительства Воронежской области  от 28.11.2014 № 1062 «О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Воронежской области на период 2015-2018 годов».

Величина предельного индекса определена для жилого помещения общей площадью 54 кв.м, при 3 проживающих, при наличии электроснабжения, газоснабжения сетевым газом. Прогнозный тариф на
электроснабжение составляет 2,26 рубля за 1 кВт·ч с ростом в 107,62%, объем электроснабжения – 191 кВт·ч. Прогнозный тариф на сетевой газ составляет 6,62 рубля за 1 куб. м с ростом в 107,5%, объем
газоснабжения сетевым газом - 29,03 куб. м. Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, составляет 0,96 тыс. чел. Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования составляет 88,4%, в общей численности населения на территории Воронежской области - 0,041%.

Действующие и прогнозируемые тарифы для населения на коммунальные услуги в Селявинском сельском поселении представлены в таблице 22.

Таблица 22

| Вид коммунальной услуги | Тарифы на коммунальные услуги |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2020 | 2023 | 2026 | 2029 |
| Водоснабжение, руб/куб м | 22,84 | 24,58 | 26,54 | 28,93 | 31,53 |
| Водоотведение, руб./куб.м | - | - | - | - | - |
| Теплоснабжение, руб/Гкал | - | - | - | - | - |
| Электроснабжение, руб/кВт | 2,38 | 2,62 | 2,88 | 3,04 | 3,52 |
| Газоснабжение централизованное, руб/куб.м | 5,3089 | 6,09 | 6,48 | 7,51 | 8,71 |

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» при установлении тарифов (цен) на товары и услуги коммунального комплекса следует учитывать доступность для потребителей данных товаров и услуг. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее  водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при  наличии печного отопления).

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату  и коммунальных услуг.

Одним из принципов разработки Программы является обеспечение доступности коммунальных услуг для населения.

В таблице 23 представлены данные о средних размерах платы по отдельным видам коммунальных услуг в Селявинском сельском поселении.

Таблица 23

| Вид коммунальной услуги | Средний платеж населения в 2016 году, рублей в месяц на 1 человека |  |
| --- | --- | --- |
| Электроснабжение, руб./кВт*час | 144,84 |  |
| Водоснабжение, руб./ м3 | 61,00 |  |
| Горячее водоснабжение, руб./ м3 | - |  |
| Теплоснабжение, руб./Гкал (население) | - |  |
| Природный газ, руб./м3 | 605,67 |  |
| Всего: | 811,51 |  |

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» при установлении тарифов (цен) на товары и услуги коммунального комплекса следует учитывать доступность для потребителей данных товаров и услуг. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, твердые бытовые отходы.

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг.

Для определения доступности приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса использованы данные об установленных ценах (тарифах) для потребителей и надбавках к ценам (тарифам) с учетом среднегодового дохода населения поселения. Одним из принципов разработки Программы является обеспечение доступности коммунальных услуг для населения.

Для определения возможности финансирования Программы за счет средств потребителей была произведена оценка доступности для населения Селявинского сельского поселения совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги по следующим показателям, установленным Методическими указаниями по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23.08.2010 № 378 «Об утверждении Методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» (далее в настоящем разделе - Методические указания):

-доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

-доля населения с доходами ниже прожиточного  минимума;

-доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

6.10. Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе на предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату коммунальных услуг.

Размер ежемесячной денежной компенсации (далее – ЕДК) для различных категорий граждан могут составлять от 50 до 100 % затрат на оплату коммунальных услуг. Средний платеж за коммунальные услуги в Селявинском сельском поселении  составляет 811,51  рублей, выплата ЕДК может составлять от 405,76 до 811,51 рублей.

Согласно среднестатистическим данным в Селявинском сельском поселении количество людей, получающих субсидии из бюджета равно 3,5%, что составляет 40 человек.  Расходы бюджетов всех уровней на субсидирование оплаты коммунальных услуг будут составлять от 16230,4 до 32460,4 рублей.