**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СЕЛЯВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЛИНСКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от «03» марта 2016г. № 13**

|  |  |
| --- | --- |
|                     с. Селявное  |  |

**Об организации и проведении противопаводковых мероприятий**

**на территории Селявинского сельского поселения в 2016 году**

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994г № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях безаварийного пропуска паводковых вод и обеспечения защиты населения и территории в 2016 году, администрация Селявинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить состав противопаводковой комиссии Селявинского сельского поселения Лискинского муниципального района (приложение 1).
2. Утвердить план противопаводковых мероприятий по защите населенных пунктов,   объектов экономики от затоплений, подтоплений, по безаварийному пропуску паводковых вод в 2016 году (приложение 2).
3. Управляющему директору Лискинского филиала ОАО «ЭЛЬДАКО» Плахотину Р.Г. в случаях необходимости проведения аварийно-спасательных работ и работ по эвакуации выделить автотранспорт и иную технику.
4. Рекомендовать заведующей Дивногорским ФАП (Семченко) и заведующей Селявинским ФАП (Цатуровой):

- организовать работу по планированию осуществления комплекса лечебно-профилактических мероприятий в зонах возможных затоплений, включая оказание медицинской помощи;

- предусмотреть возможность экстренной эвакуации пострадавших в профильные лечебно-профилактические учреждения.

1. Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой.

Глава Селявинского

сельского поселения                                                             А.Н. Семченко

Приложение 1

к постановлению администрации

Селявинского сельского поселения

Лискинского муниципального района

Воронежской области

от «03» марта 2016 г № 13

С О С Т А В

противопаводковой комиссии

администрации Селявинского сельского поселения

Лискинского муниципального района Воронежской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п  | Фамилия, имя, отчество  | Наименование должности  |
| 1.  | Семченко Александр Николаевич  | Глава Селявинского сельского поселения -   председатель комиссии  |
| 2.  | Плахотин Роман Геннадьевич  | Управляющий директор Лискинского филиала ОАО «ЭЛЬДАКО» (по согласованию)  |
| 3.  | Поличной Николай Степанович  | Начальник отдела ГБУК «Природный, архитектурно -археологический музей-заповедник «Дивногорье» (по согласованию)  |

Приложение 2

к постановлению администрации

Селявинского сельского поселения

Лискинского муниципального района

Воронежской области

от «03» марта 2016г № 13

**Противопаводковые мероприятия**

**по защите населенных пунктов,   объектов экономики от затоплений, подтоплений и безаварийному пропуску паводковых вод в 2016 году**

| №№ пп  | Наименование мероприятий  | Срок исполнения  | Ответственные исполнители  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1  | Организовать наблюдение за состоянием и разливом рек, озер, водоемов. При угрозе подтоплений немедленно информировать КЧС и ПБ через единую дежурно-диспетчерскую службу по тел. 4-05-69  | Постоянно  | Глава Селявинского сельского поселения  |
| 2  | Уточнить количество населения, попадающего в зоны затопления (подтопления) и подлежащего эвакуации  | до 10.03.2016  | Глава Селявинского сельского поселения Семченко А.Н.  |
| 3  | Проверить готовность системы оповещения жителей прогнозируемых районов затопления, довести до граждан порядок действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации, определить места сбора, временного размещения и маршрутов следования к ним  | до 10.03.2016  | Глава Селявинского сельского поселения Семченко А.Н.  |
| 4  | Руководителям предприятий, организаций, учреждений, независимо от форм собственности: - обеспечить защиту и непроницаемость артезианских скважин, общественных колодцев от попадания паводковых вод и загрязняющих веществ; - создать запас дезинфицирующих средств для обеззараживания питьевой воды  | до 15.03.2016  | Глава Селявинского сельского поселения Семченко А.Н.  |
| 5  | Сосредоточить необходимые силы и средства в местах подтопления с целью недопущения аварийных ситуаций на магистральных трубопроводах и отводах на них  | На период паводка  | Глава Селявинского сельского поселения Семченко А.Н.  |
| 6  | В случае возникновения чрезвычайных ситуаций обеспечить готовность по развертыванию подвижного пункта питания и пункта размещения, пострадавших в соответствии с заключенными ранее договорами.  | На период паводка  | Глава Селявинского сельского поселения Семченко А.Н.  |
| 7  | Провести заседание по подготовке к пропуску весеннего половодья в 2016 г.  | до 20.03.2016 .  | Глава Селявинского сельского поселения Семченко А.Н.  |
| 8  | Организовать проведение занятий с учащимися в рамках курса ОБЖ по мерам безопасности при прохождении половодья  | до 15.03.2016  | Директор Дивногорской СОШ Ульянова Е.В.  |
| 9  | Организовать проведение разъяснительной работы с жителями населенных пунктов, попадающих в зону подтопления и затопления.  | В период паводка  | Глава Селявинского сельского поселения Семченко А.Н.  |
| 10  | Информирование населения о правилах поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним паводком, а также о возможности страхования от ущерба имущества на ежегодно затапливаемых территориях  | Постоянно  | Глава Селявинского сельского поселения Семченко А.Н.  |
| 11  | Обеспечить своевременное информирование населения о паводковой обстановке  | Весь период  | Глава Селявинского сельского поселения Семченко А.Н.  |